Kvalitets- och miljöplan (KM-plan)

för projektet:

EXEMPEL

På hur en kvalitets- och miljöplan kan se ut

Kv Xxxx

Innehållsförteckning

1.1 Ansvarig för KM-planen	4

1.2 Revisionshistorik, fortlöpande anpassning	4

2 Övergripande projektinformation	5

2.1 Allmän information	5

2.2 Mål och policys för projektet (om ni har några)	5

3 Organisation	5

Beställarens organisation	5

Brandskyddsansvarig	5

KM-ansvarig	5

Platsorganisation	6

Övriga kontaktpersoner	6

4 Kompetens och maskiner/metodik	6

5 Dokumenthantering och information/kommunikation	6

5.1 Mötesschema	6

5.2 Dokumentation/dokumentstyrning i projektet	7

6 Projektering	7

7 Förhandsanmälan	7

8 Produktion	8

8.1 Arbetsplatsplanering (APD-plan)	8

8.3 Upphandling och inköp	8

8.4 Identifiering av projekts-, kvalitets- och miljörisker	8

8.5 Fukt	8

8.6 Arbetsberedning	8

8.7 Kontroll och provning	8

8.8 Kvalitets- och Miljöronder (Arbetsmiljöronder se arbetsmiljöplan)	9

8.9 Källsortering av restprodukter	9

8.10 Fråga/Svar och ÄTA	9

8.11 Avvikelsehantering	9

9 Överlämnande och besiktning	9

9.1 Besiktningar, försyn och slutkontroll	9

9.2 Projektdokumentation	9

9.2 Erfarenhetsåterföring	9

9.3 Arkivering	9

10 Viktiga dokument	10

Arbetsmiljöplan hanteras separat
1 Om KM-planen

Denna KM-plan är objektsspecifikt och är utarbetad, i samråd med beställaren efter dennes, objektsspecifika kvalitetsprogram, miljöprogram och arbetsmiljöplan, för att de krav och önskemål som gäller det aktuella projektet ska uppfyllas. Planen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö omfattar inköps-, produktions- och avslutningsfas. I dokumentet redovisas hur företaget har strukturerat upp sitt arbete för att säkra kvalitet och miljö. Arbetsmiljö hanteras i den separata Arbetsmiljöplanen.

Företaget är certifierade enligt XXX. För mer information om företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, se företagets Verksamhetsmanual.

Planen är projektets egen arbetshandling och innehåller rutiner som skapar bättre ordning i arbete och underlättar arbetet att göra rätt från början.

1.1 Ansvarig för KM-planen

| Händelse | Datum för upprättande eller övertagande | Ansvarig för KM-planen |
| --- | --- | --- |
| Upprättad |  |  |

1.2 Revisionshistorik, fortlöpande anpassning

| Version | Datum | Komplettering | Sign |
| --- | --- | --- | --- |

2 Övergripande projektinformation

2.1 Allmän information

| Projektnamn: |  |
| --- | --- |
| Arbetsplatsens adress: |  |
| Ansvarig på arbetsplatsen: |  |
| Beställare org/namn: |  |
| Start tid: |  |
| Färdigställande tid: |  |
| Kortfattad projektbeskrivning: |  |
| Entreprenadform: |  |
| Entreprenörens uppdrag: |  |

2.2 Mål och policys för projektet (om ni har några)

Här lägger du in t ex Beställarens eller vårt företags mål eller policys (se AF-delen)

3 Organisation

Beställarens organisation

| Huvudansvarig | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |
| Projektledare | Telefon | E-post |

Brandskyddsansvarig

| Namn | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |

KM-ansvarig

| Namn | Roll | Företag | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Roll | Företag | Telefon |

Platsorganisation

| Namn | Platschef | Telefon | Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Arbetsledare | Telefon | Mail |
| Namn | Arbetsledare | Telefon | Mail |
| Namn | Arbetsledare | Telefon | Mail |

Övriga kontaktpersoner

| Namn | Roll | Företag | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Roll | Företag | Telefon |
| Namn | Roll | Företag | Telefon |

4 Kompetens och maskiner/metodik

Här informeras om det kommer att användas speciell maskinell utrustning eller metodik som kräver speciell kompetens eller andra förberedelser. T ex körtillstånd krävs vid arbete med:

- Liftar

- Truck

- Jordförflyttande maskiner

- Heta arbeten

Om arbete med sele förekommer så tar vi fram en räddningsplan som anpassas till projektet.

5 Dokumenthantering och information/kommunikation

Platschef ansvarar för att information från, kunder, arbetschef och företagsledning når övrig personal och UE vid ordinarie arbetsplatsmöten. KMA-planens uppfyllande rapporteras av platschef till arbetschef vid ordinarie veckomöten, där också aktuella frågor och synpunkter diskuteras. Resultaten från arbetsplatsen sammanställs av arbetschefen och rapporteras till ledningen vid ordinarie möten. Frågor från allmänhet och andra gällande arbetet på arbetsplatsen besvaras av arbetschefen. Se även manualen.

Alla på arbetsplatsen, egen personal och UE, går igenom KMA-planer inkl bilagor vid inskrivning. Kvittens KMA (alt digital signering) skrivs på och finns tillgängligt hos Platschefen.

5.1 Mötesschema

De möten som skall hållas under projektet är:

| Möte | Deltagare | Tidpunkt |
| --- | --- | --- |
| - Startmöte internt - Startmöte externt - Byggmöten - Veckoplaneringsmöten - UE-möten - Arbetsberedningsträffar - KMA-rond (skyddsrond) - Installationssamråd - Fuktrond | 1 Kalkyl/inköp/PC/AL 2 Beställare, arbetschef 3 PC/UE/berörd personal osv… | 1 Innan projektstart 2 Innan projektstart 3 Varje vecka, byggfas Osv… 7 Varannan vecka |

5.2 Dokumentation/dokumentstyrning i projektet

Företaget upprättar alltid en projektpärm/mapp för större projekt med en standardiserad innehållsförteckning

Ett exemplar av pärmen finns på arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad vid arbeten med farliga ämnen skall överlämnas till KMA-ansvarige och dessa skall förvaras i projektpärmen eller särskild pärm.

Kemikalieförteckning finns upprättad och förvaras i projektpärmen.

Dagbok föres och finns tillgänglig på arbetsplatsen

Drift- och skötselinstruktioner samt andra handlingar, som ska ingå i slutdokumentet, samlas under projektets gång för att lätt kunna sammanställas för avlämnande då arbetet färdigställs.

Erforderliga noteringar på den ritningsomgång, som ska vara underlag för relationshandlingar, införs successivt under projektets gång.

Ogiltiga dokument märks och hålls åtskilda från gällande dokument.

6 Projektering

Text som beskriver hur vi projekterar eller hänvisning till manualen vid behov.

7 Förhandsanmälan

Byggherren ansvarar för att förhandsanmälan inlämnas till Arbetsmiljöverket 
Vid arbeten som omfattar mer än 30 arbetsdagar och mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 inlämnas ansökan innan arbetena påbörjas. En kopia av ansökan ska anslås på byggarbetsplatsen och denna uppdateras fortlöpande av BAS-U på uppdrag av Byggherren.
Här skriver man om förhandsanmälan är gjord och i förekommande fall var den är anslagen.

8 Produktion

8.1 Arbetsplatsplanering (APD-plan)

Arbetsplatsplanering är utförd som redovisar skyddsanordningar, etablering, utrymningsvägar, brandskydd, materialupplag mm. Planering skall även omfatta minimering av energiförbrukning under produktionsskedet. Denna planering kommer att finnas anslagen i kontor/manskapsbodar. Planeringen gås igenom med all personal och UE vid startmöte.

8.2 Val av byggmaterial och kemiska produkter

Instruktionstext om vad som gäller

8.3 Upphandling och inköp

Vid upphandling och inköp följs företagets rutiner för inköp. I dessa framgår bland annat att:

- alla UE informeras om denna KM-plan innan de kontrakteras och innan arbetet påbörjas, samt kvitteras på vårt dokument ”Kvittens KMA”

8.4 Identifiering av projekts-, kvalitets- och miljörisker

Riskinventering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö redovisas nedan och innehåller de tillämpliga kraven enligt XXX kompletterad med de övriga kritiska momenten i specifika projektet. Särskild riskanalys för arbetsmiljö är utförd i bilaga. Eventuella risker från den finns redovisade nedan.

Följande faktorer har identifierats:

Kvalitet

- Risk, förslag till åtgärd

Miljö/fukt

- Risk, förslag till åtgärd

Arbetsmiljö – SE SEPARAT ARBETSMILJÖPLAN

För att säkerställa att arbetsplatsen är säker utför vi skyddsronder enligt mötesplan.

8.5 Fukt

Beskriv hur ni minskar risken för fuktskador/fuktproblem i projektet.

8.6 Arbetsberedning

Arbetsberedning och riskanalyser för de kritiska moment görs vid behov och redovisas i projektpärmen. Signeras av alla som deltagit i beredningen.

8.7 Kontroll och provning

För kontroll och provning av projektets kvalitet refereras till egenkontroller, mottagningskontroll och underentreprenörers egenkontroll. Ett kontrollprogram kan tas fram för redovisning av samtliga egenkontroller.

8.8 Kvalitets- och Miljöronder (Arbetsmiljöronder se arbetsmiljöplan)

Kvalitets- och Miljöronder genomförs enligt mötesplan.

8.9 Källsortering av restprodukter

Avfall kommer att sorteras i följande fraktioner:

- XXX

- XXX

- XXX

8.10 Fråga/Svar och ÄTA

Eventuella oklarheter/avvikelser i projektet hanteras via Fråga/Svar (FS) och tillsändes beställaren snarast möjligt. Ev kostnadsreglering ÄTA (ändring, tillkommande, avgående arbeten) redovisas snarast möjligt och i enlighet med överenskommelse i AF-del. Inget arbete utförs innan ÄTA är godkänd och beställning av arbetet erhållits.

8.11 Avvikelsehantering

Företagets interna erfarenhetsuppföljning och arbetet med ständiga förbättringar skall hanteras via avvikelsehantering.

Eventuella avvikelser dokumenteras, hanteras/åtgärdas. Skickas till KMA-ansvarig för uppföljning och information till berörda. (Exempel på avvikelser kan vara kalkylfel, inköpsfel, fel i rutiner, dokumentation, problem med IT, interna problem osv.)

All personal ansvarar för att avvikelser inom eget ansvarsområde rapporteras. KMA-ansvarig sammanställer inför Ledningens genomgång.

9 Överlämnande och besiktning

9.1 Besiktningar, försyn och slutkontroll

I samråd med beställaren har följande besiktningsplan upprättats …….

9.2 Projektdokumentation

Ange här hur insamlande och överlämnande av eventuellt avtalad projektdokumentation skall gå till.

9.2 Erfarenhetsåterföring

Ange här om eventuell erfarenhetsåterföring skall ske

9.3 Arkivering

Hänvisning till er rutin för arkivering alternativt ange här vad som skall arkiveras, ta hänsyn till ev krav i AF-del.

10 Viktiga dokument

| Dokument | Kommentar |
| --- | --- |
| Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket | Skall anslås på arbetsplatsen |
| Kvittens ordnings- och skyddsregler och KMA-plan | Skall fyllas i av alla som omfattas av KMA-planen |
| Information till praktikanter | Skall fyllas i av berörda |
| Förteckning över farliga ämnen samt säkerhetsdatablad | Skall finnas på arbetsplatsen |
| Kemikalieförteckning | Skall finnas på arbetsplatsen |
| APD-plan | Skall anslås |
| 112 – blankett | Skall anslås |
| Skyddsrondsprotokoll | Skall anslås |
| Mall arbetsberedning | Skall användas i projektet |
| Trafikanordningsplan (TA-plan) | Skall anslås om det är relevant |
| Fyll på vid behov |  |